Documentação Prática de Implementação

A narrativa real de construção — 13 bugs encontrados e corrigidos, com causa raiz

| Projeto | MWRPG — A Coroa Enterrada de Ys |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Autoria | Claude (Anthropic), sob coordenação de Tiago Bocchino |
| Data | 2026-08-31 |

# Sumário

Clique com o botão direito e escolha "Atualizar campo" para gerar o sumário.

# 1. Introdução

Este é o documento mais longo da série de propósito: é onde a
narrativa real de construção mora — não o que deveria ter acontecido,
mas o que de fato aconteceu, incluindo o que quebrou, por que
quebrou, e como foi corrigido. Cada item abaixo tem causa raiz
verificada, não hipótese — quando a causa raiz não foi óbvia de
primeira, isso está registrado também (achados como o das duas causas
distintas de erro 535, Seção 5).

13 bugs reais documentados, contados só os de produto — não
inclui os 3 bugs cosméticos encontrados hoje na própria ferramenta de
geração destes documentos (Seção 8, registrados por transparência, mas
fora da contagem por serem de ferramental, não de produto).

Linha do tempo de bugs

Figura 1 — Os 13 bugs, por fase do projeto.

# 2. Frontend v0.2: dois bugs de CSS

Overflow horizontal em mobile (375px): os itens flex do topbar não
tinham min-width:0, o padrão flexbox de "nunca encolher abaixo do
conteúdo" empurrava a tela pra largura maior que o viewport. Corrigido
com min-width:0 + flex-wrap num bloco @media (max-width:480px),
verificado comparando scrollWidth === clientWidth no navegador real
— não assumindo que o CSS estava certo só porque parecia certo no
código.

Cache do navegador servindo CSS velho: depois de editar
styles.css, o navegador continuava servindo a versão antiga mesmo com
Ctrl+Shift+R. Diagnosticado com fetch(url, {cache: 'no-store'})
comparando o conteúdo real; corrigido definitivamente com um query
param de versão (styles.css?v=3) — invalida o cache do navegador a
cada mudança, sem depender de header de cache do servidor.

# 3. Ferramental: git push quebrado no ambiente do agente

Achado real, persistente por toda a sessão: o git push executado
pelo agente falha consistentemente com fatal: could not read Username
for 'https://github.com': terminal prompts disabled, mesmo com
GCM_INTERACTIVE=never e GIT_TERMINAL_PROMPT=0 — o Git Credential
Manager do Windows precisa de uma etapa de OAuth interativa via
navegador que o ambiente sandboxed do agente não consegue completar,
mesmo com o Tiago fisicamente presente e pronto pra autenticar.

Não é um bug de código — é uma limitação estrutural do ambiente.
Workaround estabelecido e seguido a sessão inteira: o agente sempre
commita localmente e pede explicitamente ao Tiago para rodar git push
manualmente. Uma tentativa isolada de push funcionou sem explicação
clara; tratada como não confiável, não como sinal de que o problema
sumiu.

# 4. Mestre IA em produção (v0.3): dois erros de configuração

503 groq_not_configured: a variável GROQ_API_KEY foi adicionada
no painel da Vercel, mas o erro persistiu — causa raiz: a Vercel só lê
variáveis de ambiente novas em builds novos, não retroativamente num
deploy já feito. Corrigido com um redeploy.

502 groq_upstream_error status 401: depois do redeploy, erro
diferente — a chave colada estava incorreta/inválida. Corrigido
regenerando a chave no painel da Groq e colando com mais cuidado.

# 5. Login e email (v0.4): a cadeia mais longa de depuração real

Esta foi a sequência de bugs mais longa da sessão, com múltiplas causas
raiz distintas descobertas ao vivo, com o Tiago colando logs reais do
painel do Supabase.

## 5.1 Erro em inglês exposto direto ao jogador

O jogador via "email rate limit exceeded" cru, em inglês, sem
tradução. Corrigido com AUTH_ERROR_MESSAGES (src/auth.js) —
mapeamento por error.code (recomendação oficial do próprio Supabase,
porque o texto da mensagem pode mudar entre versões da API, mas o
código é estável).

## 5.2 Causa raiz do rate limit: o email embutido do Supabase não é pra usuário final

O rate limit em si era sintoma de uma limitação estrutural mais funda:
o serviço de email embutido do Supabase só entrega para membros
da equipe do projeto, com teto de 2 emails/hora — confirmado na
documentação oficial, não achismo. Nenhum jogador de teste real
(alguém fora da equipe do painel Supabase) receberia o link, com
qualquer volume. Resolvido com SMTP próprio via Brevo — escolhido sobre
o Resend porque o Resend só permite mandar email pro próprio dono da
conta até verificar um domínio por DNS, e o MWRPG ainda não tem domínio
próprio; o Brevo verifica um remetente individual só com um código de 6
dígitos.

## 5.3 535 Authentication failed — duas causas raiz distintas

O mesmo erro de SMTP apareceu duas vezes, por motivos diferentes —
registrado separadamente porque tratar como o mesmo bug teria levado a
corrigir a causa errada:

| Ocorrência | Causa raiz | Correção |
| --- | --- | --- |
| 1ª | Brevo bloqueia por padrão IPs não autorizados pra chaves SMTP, e o Supabase não tem IP fixo pra cadastrar | Desativar "Bloquear endereços IP não autorizados" especificamente para chaves SMTP no painel Brevo |
| 2ª | Campo "Username" preenchido com o email da conta Brevo, não o login SMTP (...@smtp-brevo.com) que a própria tela do Brevo mostra | Copiar literalmente o login SMTP exibido, não digitar de memória o email de cadastro |

## 5.4 Link mágico caindo em localhost porta 3000

Depois do SMTP funcionar, o primeiro teste ponta a ponta real em
produção voltou apontando para http://localhost:3000 com
otp_expired/access_denied na URL. Causa raiz: o "Site URL" do
Supabase (destino padrão usado sempre que a URL pedida pelo código não
bate com a lista de "Redirect URLs" permitida) continuava no valor de
fábrica, e a produção não estava nessa lista — o emailRedirectTo já
correto no código (src/auth.js) era ignorado silenciosamente.
Corrigido 100% no painel do Supabase (docs/MANUAL-05-URL-CONFIGURATION.md),
sem nenhuma mudança de código — confirmado ao reler src/auth.js
antes de mexer em qualquer coisa, pra não corrigir um problema que já
não existia no código.

# 6. Sistema de mapa (v0.5): o pacote de tiles era autotile

Problema: os primeiros dois testes de composição do mapa ficaram
ruins. Na 1ª tentativa, tiles decorativos (árvore, porta) com fundo
transparente substituíam diretamente o caractere de terreno na grade em
vez de serem sobrepostos — apareciam como vazios brancos, sem terreno
embaixo. Corrigida essa camada dupla, a 2ª tentativa revelou o problema
real: o pacote Kenney "RPG Base" tem tiles de terreno em estilo
autotile/blob (bordas parciais desenhadas pra encaixar com vizinhos
específicos) — repetir qualquer tile de terreno sozinho numa grade cria
um padrão listrado/recortado não intencional. Confirmado gerando e
inspecionando visualmente contact sheets dos tiles candidatos em 2-3x,
não confiando na miniatura oficial pequena do pacote.

Correção: abandonado o preenchimento de terreno via sprite,
trocado por cor sólida desenhada via PIL (com leve efeito de xadrez)
para grama/água/terra/piso — os sprites reais do Kenney (CC0) ficaram
só nos elementos discretos e visualmente significativos: prédios,
portas, árvores, props. Proveniência completa em
docs/MAPAS-PROVENIENCIA.md.

# 7. Testado, não assumido: o que foi de fato verificado em produção

Narração real via Groq, incorporando resultado de rolagem de dado corretamente (31/08/2026).

Fluxo completo de mapa (clique no marcador → interior → saída) — local, desktop e mobile 375px, sem erro de console.

GET /api/config retornando 200 em produção, confirmando Supabase configurado.

Deploy do build com mapa e senha pós-login confirmado ao vivo (src/maps.js retornando 200, texto "JÁ TENHO SENHA" presente na tela).

Link mágico disparado com sucesso pra tiago.bocchino@gmail.com em produção (31/08/2026) — teste ponta a ponta completo (clique real no link, gravação em campaign_sessions, contador de rodada) segue pendente no momento em que este documento foi escrito.

# 8. Nota de transparência: bugs encontrados na própria ferramenta de documentação

Fora da contagem de 13 (Seção 1) por serem de ferramental, não de
produto, mas registrados pela mesma disciplina de honestidade:

O regex de negrito do conversor .md→PDF quebrava quando um trecho
   de código (`...`) continha ** literal (ex.: uma URL com
   coringa /**) — corrigido protegendo blocos de código com
   placeholder antes de aplicar o regex de negrito.

Listas numeradas reiniciavam em "1" quando interrompidas por um
   bloco de código no meio (comum nas seções de consulta individual das
   assembleias) — corrigido usando o número real do primeiro item do
   trecho como start= em vez de sempre 1.

Sete glyphs Unicode de design (espada cruzada, estrela, escudo etc.)
   viravam quadrados vazios no PDF — a fonte padrão do gerador não
   cobre esses símbolos. Corrigido citando por nome nos documentos, em
   vez de imprimir o caractere cru (Documento 04, Seção 3.3).

# 9. Referências

Histórico completo da sessão de 31/08/2026 (git log, 18 commits) — cada bug corresponde a um ou mais commits reais.

docs/MANUAL-04-EMAIL-SMTP.md — as duas causas do erro 535, com achado registrado no próprio manual.

docs/MANUAL-05-URL-CONFIGURATION.md — achado do Site URL, com o código confirmado correto antes da correção.

docs/MAPAS-PROVENIENCIA.md — técnica final de composição do mapa, tiles usados.

Logs reais do painel Supabase (Auth, não Postgres nem Edge — fonte de log correta para esse tipo de erro), colados ao vivo pelo Tiago durante a depuração, 31/08/2026.

src/auth.js (127 linhas) — AUTH_ERROR_MESSAGES, lido integralmente antes e depois da correção do Site URL, confirmando que o código já estava certo.